# 月度工作

## 8月

### 完成

迭代1 认识阶段、了解行业

迭代2 概念阶段产生和评估想法

了解微信小游戏行业整体情况和体验各种小游戏   
了解跟进小游戏各种官方政策和文档   
了解各种小游戏引擎和开发技术、官方工具，可以实现的东西   
明确现阶段小游戏主要想法方向   
总结设计与开发阶段计划，和产生与筛选想法的思路   
探索各种想法方向，及其下的具体想法

**关键**

对小游戏行业整体情况，官方发展政策，当前技术支持情况比较了解了   
得到3~4个比较明确的候选想法，有一定可行性和可挖掘潜力   
另外初期定了4个具体概念想法方向，在其中继续探索下具体的   
尝试做了简单的实际原型来感受和呈现

## 9月

### 完成

迭代3 概念阶段确定想法

迭代4 框架阶段&部分预研计划阶段。

**设计**

筛选上个月的老4个候选想法。

考虑新4个候选想法。

确定2个项目选型，先做关灯猜位置的小游戏，后做TwinSpin无尽关卡版。

大体完成第一个关灯猜位置产品的框架设计。

**预研**

学习微信小游戏开发官方实例，调试发布基本流程。

进一步了解laya、cocos、egret引擎，感觉laya也有些坑。不过公司有别的工作室在用，有积累，确定选用laya。

业余做1个练手游戏，跑微信工具流程。

尝试做了关灯猜位置的简单游戏原型，先验证了移植到手机上的基本操作和感觉。单点或多点触摸，点触或划屏操作。当前确定为，只支持单指划动操作。

**项目**

交流明确先内部尝试合作，与自己小团队结合并行的开发方式。

计划好未来定位的项目规模和周期。

初步计划人员配置需求和成本估算。

第一个小游戏的初步开发计划。

**拓展**

初步开始更多了解和补习美术。

**关键**

确定2个项目选型，先做关灯猜位置的小游戏，后做TwinSpin无尽关卡版。

大体完成第一个关灯猜位置产品的框架设计。

尝试做了关灯猜位置的简单游戏原型，先验证了移植到手机上的基本操作和感觉。

计划好未来定位的项目规模和周期。

## 10月

### 计划

因假期会较短

迭代5 预研计划阶段、预研实施阶段、开发计划阶段

迭代6 核心部分开发实施阶段

**设计**

内部能合作起来或招到程序后，有了技术支持，应该把更多精力放在设计上。

完善产品的框架设计，核心玩法按部就班去完善和丰富应该ok。重点放在题材和美术选型的确定，商业化，分享和传播性的用户获取上，还有风险点的预估。

设计具体玩法。

设计周边系统，商业化，分享和传播。

更多了解兄弟组产品的情况和数据。

**项目**

沟通确定内部合作方式，人员。

细化项目计划安排。

如有需求和精力，并行确定招人岗位需求。

**开发**

配合具体开发任务和验证测试

**预研**

还有精力的话，再完善设计时间捕手方案A为后续储备。

### 完成

**设计**

完善框架设计，确定了游戏氛围基调、题材，玩法与功能模块，主体进程。商业化与分享初步设计。

收集美术参考图，确定美术感觉和风格选型范围。

游戏具体玩法元素与逻辑设计，初步关卡设计。

**项目**

与发行部、狼游沟通产品方案，合作意向，小游戏思路；交流技术选型，人员需求和招聘面试。

确定现阶段产品开发的人员需求和JD。

开始外招H5客户端开发1名，layaair或cocos creator方向。

2D美术可与狼游的美术人员合作（2D原画1名，UI美术1名），狼游美术工作量有余力。暂不用招美术。

**预研**

调整优先级，延缓原TwinSpin预研安排，选取近期更容易落地的为下一个。

初步考虑之前练手的简单游戏‘时间捕手’产品化的可行性，有极简版和包装得更完整游戏的2种路线。

**关键**

完善框架设计，确定了游戏氛围基调、题材，玩法与功能模块，主体进程。商业化与分享初步设计。

游戏具体玩法元素与逻辑设计。

确定现阶段产品开发的人员需求，开发方式——策划和程序自研，美术与狼游合作。

## 11月

迭代7 核心部分开发实施阶段，完成全部设计方案细节

迭代8 核心部分开发实施阶段，实际开发视人员招聘到位和上手情况

### 计划

**设计**

完成关卡节奏设计和具体细节。

完成美术和UI完整设计需求。

进一步研究商业化和分享，完成商业化和分享设计。

完成声效需求。

**项目**

细化项目开发计划安排。

招人面试H5游戏客户端开发1名。

与狼游和老板确定美术合作人员与方式，跨部门的成本核算与收益分配。

考虑发行等获取玩家相关的事项。

确认声效需求外包或用共享资源。

**开发**

与狼游美术一起确定美术方案。

开发人员到位的话，进行具体关卡制作和调试。

配合具体开发任务和验证测试。

**预研**

考虑可行性，完善设计时间捕手极简版方案A为后续储备。

还有精力的话，再完善设计时间捕手完整游戏版方案B为后续储备。

### 完成

**设计**

小鬼去哪了项目

细化小鬼详细设计

完成关卡节奏设计、关卡推进图表现设计

调整优先级，新团队先做更轻量的时间捕手项目

玩法设计，道具能力设计，主流程

确定游戏氛围、题材；确定美术风格感觉，收集美术参考图

UI动效反馈效果设计需求

**项目**

招人H5游戏客户端开发1名

时间捕手项目开发计划安排

与狼游美术交流产品美术需求和合作方式

联系美术和音效外包，了解报价和周期

2019年度项目初步计划

**开发**

真机初步体验核心玩法实现

**预研**

并行考虑时间捕手完整游戏版方案B

## 12月

### 计划

**设计**

完成时间捕手全部设计

还有精力的话，并行完善小鬼去哪了设计为后续储备。

**项目**

与老板沟通后续美术人员配置

完成时间捕手第一个完整版本

着手发行等触达玩家相关的事项

内部人员和种子玩家测试

走软著流程

走微信接入流程

**开发**

与狼游合作完成美术设计和制作

找外包完成音效制作

配合具体开发任务和验证测试

**预研**

并行考虑时间捕手完整游戏版方案B

## 1月

### 计划

**设计**

根据体验情况，优化完善时间捕手设计

还有精力的话，并行完善小鬼去哪了设计为后续储备。

**项目**

根据体验情况，打磨产品，着重提升正式版的美术效果

完成时间捕手正式版本

着手发行等触达玩家相关的事项

内部人员和种子玩家测试

**开发**

找外包完成音效制作

配合具体开发任务和验证测试

**预研**

并行考虑时间捕手完整游戏版方案B

### 完成

# 阶段1：认识阶段

## 迭代1

1. 2018-8-1周三

JS RUNOOB

计划

微信小游戏行业情况

小游戏想法方向

1. 2018-8-2周四

JS RUNOOB

微信小游戏行业情况

小游戏商业化、重要政策

小游戏想法方向

1. 2018-8-3周五

JS RUNOOB

微信小游戏行业情况

体验小游戏

1. 2018-8-6周一

JS W3school

微信小游戏行业情况

小游戏引擎、开发技术

1. 2018-8-7周二

H5游戏试做

微信小游戏行业情况

小游戏商业化补充重点产品数据

初步交流小游戏

小游戏想法方向

Idea Manager初步

体验小游戏

1. 2018-8-8周三

官方文档——微信小程序开发指南

官方文档——微信小游戏开发指南

官方文档——微信小程序设计指南

官方文档——微信小游戏数据

官方文档——微信小游戏接入指南

官方文档——微信小程序平台运营规范

小游戏想法方向

体验小游戏

1. 2018-8-9周四

H5游戏试做

官方文档——微信小程序开发指南

官方文档——微信小游戏开发指南

整理资料分类

CJ行业情况

收集开发资源教程

调整计划

小游戏想法方向

体验小游戏

1. 2018-8-10周五

JS W3school

体验小游戏

小游戏想法方向

1. 2018-8-13周一

JS W3school

汇报工作

TGDC情况

概念设计参考资源

1. 2018-8-14周二’

JS W3school

官方文档——微信小游戏开发指南

概念设计参考资源

TGDC情况

小游戏想法方向、时间节奏计划

# 阶段2：概念阶段

## 迭代2

1. 2018-8-15周三

官方文档——微信小游戏开发指南

H5游戏试做

划分计划迭代阶段

小游戏概念阶段思路方法

回顾以前的概念

小游戏具体想法

1. 2018-8-16周四

官方文档——微信小游戏开发指南

H5游戏试做

小游戏概念阶段思路方法

回顾以前的概念

小游戏概念方向1 无尽关卡挑战 按压操作

小游戏具体想法1

GameJam情况

1. 2018-8-17周五

官方文档——微信小游戏开发指南

Unity js

小游戏具体想法1

GameJam情况

1. 2018-8-20周一

官方文档——微信小游戏开发指南

小游戏概念方向2无尽关卡挑战 点触操作

小游戏概念方向3无尽关卡挑战 划动操作

小游戏具体想法1

小游戏具体想法2

小游戏具体想法3

1. 2018-8-21周二

官方文档——微信小游戏开发指南

小游戏概念方向4 利用用户真实属性

小游戏具体想法4

1. 2018-8-22周三

官方文档——微信小游戏开发指南

小游戏具体想法1

小游戏具体想法2

参考游戏开脑洞freestyle

1. 2018-8-23周四

官方文档——微信小游戏开发指南

酝酿3个候选想法

Review想法的有效来源

1. 2018-8-24周五、周六

Dice Con外出

官方文档——微信小游戏开发指南

1. 2018-8-27周一

微信小游戏开发官方实例

两球旋转走路原型

俄罗斯方块通路原型

1. 2018-8-28周二

JS Module

ECMAScript 6 编程风格

汇报工作

整理计划

1. 2018-8-29周三

ECMAScript 6 变量的解构赋值

ECMAScript 6 编程风格

第二波新想法

酝酿3个候选想法

1. 2018-8-30周四

ECMAScript 6 编程风格

小游戏具体想法4

1. 2018-8-31周五

JS Module

酝酿3个候选想法

小游戏具体想法4

## 迭代3

1. 2018-9-3周一

ECMAScript 6 Module

ECMAScript 6 前言

ECMAScript 6 简介

ECMAScript 6 let 和 const 命令

迭代计划

小游戏具体想法4

小游戏具体想法1

小游戏具体想法2

小游戏具体想法3

1. 2018-9-4周二

微信小游戏开发官方实例

考虑新4个候选想法

讨论风暴岛

下午请假

1. 2018-9-5周三

微信小游戏开发官方实例

ECMAScript 6 let 和 const 命令

考虑新4个候选想法

小游戏具体想法4

考虑第二波新想法

1. 2018-9-6周四

微信小游戏开发官方实例

ECMAScript 6 Symbol

考虑第二波新想法

酝酿新4个候选想法

小游戏具体想法1

小游戏具体想法2

小游戏具体想法3

1. 2018-9-7周五

微信小游戏开发官方实例

ECMAScript 6 Symbol

ECMAScript 6 Set 和 Map 数据结构

体验TwinSpin、考虑改造为无尽关卡

马里奥搭梯子考虑扩展无尽关卡

1. 2018-9-10周一

微信小游戏开发官方实例

ECMAScript 6 Class 的基本语法

马里奥搭梯子考虑扩展无尽关卡

小游戏具体想法1

小游戏具体想法2

小游戏具体想法3

1. 2018-9-11周二

微信小游戏开发官方实例

ECMAScript 6 Class 的基本语法

ECMAScript 6 Class 的继承

JavaScript语言入门教程 编程风格

俄罗斯方块通路简化

1. 2018-9-12周三

JavaScript语言入门教程 编程风格

JavaScript历史

JavaScript图谱

w3school js 高级教程

俄罗斯方块通路简化

1. 2018-9-13周四

微信小游戏开发官方实例

沟通工作

交流合作开发方式

时间捕手原型

1. 2018-9-14周五

俄罗斯方块通路简化

Review小游戏方向

（仅）听声音敲节奏，找个音乐节奏感测试网站试试

一笔勾销

# 阶段3：框架阶段

## 迭代4

1. 2018-9-17周一

考虑时间捕手原型产品化的可行性

Review已有想法

1. 2018-9-18周二

了解Laya引擎

了解对比小游戏引擎

试用Laya引擎

Review已有想法

收敛idea选型

小游戏方向2.0 同质和消极体验、商业化、分享传播

1. 2018-9-19周三

交流工作

1. 2018-9-20周四

项目规模、周期、人员配置

成本、业绩目标核算

小游戏方向2.0 同质和消极体验、商业化、分享传播、市场需求

1. 2018-9-21周五

小游戏方向2.0 同质和消极体验、商业化、分享传播、市场需求

完善评估方法

总结先知小游戏概念

考虑美术选型

1. 2018-9-25周二

先知小游戏框架设计

考虑题材、美术选型

1. 2018-9-26周三

概念阶段收尾：做成什么样、评估和确定想法

先知小游戏框架设计

试做原型验证

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节

1. 2018-9-27周四

先知小游戏框架设计

考虑题材、美术选型

试做原型验证

1. 2018-9-28周五

试做原型验证

考虑美术风格选型

项目相关游戏试玩，参考love balls、蜡烛人等是否支持多点触摸

1. 2018-9-29周六

试做原型验证

先知小游戏框架设计

考虑题材、美术选型

项目相关游戏试玩，参考love balls、水果忍者、蜡烛人等是否支持多点触摸

1. 2018-9-30周日

试做原型验证

先知小游戏框架设计

写绩效、工作总结和下个月计划

# 阶段4：预研计划阶段

# 阶段5：预研实施阶段

# 阶段6：开发计划阶段

## 迭代5

1. 2018-10-8周一

review10月计划

细化项目计划安排

完善框架设计

考虑气氛、题材设计

1. 2018-10-9周二

考虑气氛、题材设计

美术风格参考

1. 2018-10-10周三

气氛、题材设计

美术风格参考

项目相关游戏试玩，参考love balls、水果忍者、蜡烛人等是否支持多点触摸，只响应划动不响应点触

项目相关游戏试玩，捕鱼达人，马里奥run幽灵关

1. 2018-10-11周四

气氛、题材设计

1. 2018-10-12周五

气氛、题材设计

完善框架设计

1. 2018-10-15周一

美术感觉和风格定位

完善框架设计、游戏进程及可视化表现

项目相关游戏试玩，hide and boo seek & 多人联机，路易鬼屋

1. 2018-10-16周二

商业化和分享初步设计

项目相关游戏试玩，hide and boo seek大屏用手指玩、想象结合商业化的感觉，水果忍者盲切感觉

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材，气氛和音效

1. 2018-10-17周三

参考flower塔、第五人格油灯

完善框架设计

1. 2018-10-18周四

日常计划优化

1. 2018-10-19周五

日常计划优化

整理工作阶段进展

考虑时间捕手可行性

美术感觉和风格定位

具体玩法设计

商业化和分享初步设计

# 阶段7：核心部分开发实施阶段

## 迭代6

1. 2018-10-22周一

整理工作阶段进展

具体玩法设计

考虑时间捕手可行性

1. 2018-10-23周二

沟通确定内部合作方式，人员

考虑时间捕手可行性

1. 2018-10-24周三

考虑项目开发方式

沟通确定内部合作方式，人员

1. 2018-10-25周四

沟通确定内部合作方式，人员

考虑时间捕手可行性

1. 2018-10-26周五

沟通项目开发方式

Review小鬼去哪了设计

考虑时间捕手可行性

1. 2018-10-29周一

招人岗位需求和方式

1. 2018-10-30周二

沟通招人岗位需求和方式

确定客户端程序JD

1. 2018-10-31周三

沟通确定内部合作方式，人员

写绩效、工作总结和下个月计划

Review考虑设计、发行问题

1. 2018-11-1周四

沟通面试、流程问题

面试问题

细化项目开发计划安排

Review考虑设计、发行问题

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-11-2周五

review项目开发计划安排

Review详细设计进展

Review考虑设计 玩法难度 关卡 目标感 持续性

# 阶段7：核心部分开发实施阶段

## 迭代7

1. 2018-11-5周一

与老板沟通项目开发合作、项目定制与发行合作想法；发海外FB，原生游戏

与狼游沟通项目开发合作与项目定制想法，美术工作量；引擎生成原生的体验；发海外FB，原生游戏

小鬼详细设计

关卡主体进程设计

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-11-6周二

H5程序推荐介绍、个人途径

沟通H5人员需求问题

面试

与发行部沟通项目定制与发行合作想法，美术合作；发海外FB，原生游戏

无尽关卡设计参考

关卡主体进程设计

考虑时间捕手可行性

1. 2018-11-7周三

招人事务

H5程序推荐介绍、个人途径

关卡节奏设计

考虑时间捕手可行性

1. 2018-11-8周四

H5程序推荐介绍、个人途径

参考关卡设计

关卡节奏设计

考虑时间捕手可行性

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-11-9周五

预约天权面试

review项目开发计划安排

关卡节奏设计

考虑时间捕手可行性

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-11-12周一

沟通面试

与狼游沟通时间捕手

关卡推进图表现设计

考虑时间捕手可行性

1. 2018-11-13周二

与大薛沟通美术需求

筛选简历

关卡推进图表现设计、参考图收集

考虑时间捕手可行性

1. 2018-11-14周三

时间安排调整

筛选简历

沟通候选人安排

关卡推进图表现设计

考虑时间捕手可行性

1. 2018-11-15周四

十点半面试邹志强

入职流程事情、工位和电脑配置

1. 2018-11-16周五

review方向

review项目优先级安排

review项目开发计划安排

确定关卡推进图表现设计

考虑时间捕手可行性

## 迭代8

1. 2018-11-19周一

美术外包价目

音效外包价目

关卡节奏设计

时间捕手设计

1. 2018-11-20周二

确定关卡节奏设计

时间捕手A设计

考虑时间捕手方案B可行性

1. 2018-11-21周三

申请安卓测试机、了解机型情况占有率

时间捕手设计A

考虑时间捕手方案B可行性

1. 2018-11-22周四

测试资源

请假小半天

时间捕手设计A

考虑时间捕手方案B可行性

1. 2018-11-23周五

2019年度项目计划

review项目开发计划安排

种子玩家资源

时间捕手设计A

考虑时间捕手方案B可行性

1. 2018-11-26周一

邹志强入职，工作初步沟通、版本环境、开发环境搭建、引擎熟悉

产品计划沟通

完善时间捕手玩法细节部分

考虑UI动效视觉效果

考虑时间捕手方案B可行性

1. 2018-11-27周二

时间捕手项目进度计划

时间捕手玩法细节设计敲定

关卡主体进程设计

确定时间捕手氛围、题材

考虑美术风格感觉，收集美术参考图

考虑时间捕手方案B可行性

1. 2018-11-28周三

完善游戏主流程设计

道具能力设计

考虑商业化设计 分享设计

考虑美术风格感觉，收集美术参考图

考虑时间捕手方案B可行性

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-11-29周四

确定美术风格感觉，收集美术参考图

UI动效反馈效果设计需求

考虑时间捕手方案B可行性

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-11-30周五

沟通本周进展和下周计划

确认微信小游戏接入公司的AppId情况和申请

与狼游美术交流产品美术需求

了解休闲游戏广告商业化情况和设计

体验参考小游戏商业化设计和功能

着手商业化设计和功能需求

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

# 阶段7：核心部分开发实施阶段

## 迭代9

1. 2018-12-3周一

沟通启动美术人员配置、准备岗位需求

体验参考小游戏商业化设计和功能

真机初步体验核心玩法和反馈

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-12-4周二

与一哥和艳姐沟通确认美术岗位需求，帮专业面试，启动美术招人

整理小游戏交流会想法、下午3点10楼大会议室交流小游戏

筛选第一波美术简历和作品

闫锦

季延嗣

孙宁

孙明磊

继续体验参考小游戏商业化设计和功能

商业化设计和功能需求

真机体验核心玩法、回测Bug修复

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-12-5周三

昨日完成

与风暴和HR沟通确认美术岗位需求，帮专业面试，启动美术招人

整理小游戏交流会想法、交流小游戏产品

筛选第一波美术简历和作品

体验参考小游戏商业化设计和功能

商业化设计和功能需求

真机体验核心玩法、回测Bug修复

今日计划

沟通确认第一波美术简历候选人和测试题

筛选新美术简历和作品

商业化设计和功能需求

复活机制设计

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-12-6周四

昨日完成

沟通确认第一波美术简历候选人和测试题、筛选新美术简历和作品

商业化设计和功能需求

复活机制设计

今日计划

筛选新美术简历和作品

分享设计

补充从后台切回游戏处理；补充暂停游戏预案

加入道具、商业化和分享后完善游戏流程设计

项目相关游戏试玩，关注分享和商业化环节，参考美术风格和品质、题材、2D\3D选型，气氛和音效，游戏进程、模式

1. 2018-12-7周五

昨日完成

筛选新美术简历和作品

分享设计

补充从后台切回游戏处理；补充暂停游戏预案

加入道具、商业化和分享后完善游戏流程设计

今日计划

排行榜设计

超越成绩纪录的使用场景

1. 2018-12-8周六

周边功能设计-设置、运营功能

UI设计

考虑引导设计

1. 2018-12-10周一

沟通项目阶段目标与优先级、上周进展和本周计划

与老板沟通内部代码分享合作

确认4个遗留问题：包体大小及优化、资源放包里\下载cdn、自然时间判断\webserver、数据统计

跟进美术候选人测试情况

云服务器和CDN的公司账号申请、公司域名

UI设计

美术需求

1. 2018-12-11周二

筛选新美术简历、调整美术测试题

体验UI基础版本

定美术风格和补充美术需求点

1. 2018-12-12周三

与狼游沟通确认美术风格和需求

与美术沟通后补完UI设计和美术需求：玩法流程部分

引导设计

回测Bug修复

1. 2018-12-13周四

筛选新美术简历、跟进测试情况

与美术沟通后补完UI设计和美术需求：广告、分享部分，复活与道具

补充结算明细统计中的称号规则

1. 2018-12-14周五

下午两点季延嗣面试、跟进美术测试情况

了解软著流程

与狼游沟通美术风格、合作方式

声效需求

## 迭代10

1. 2018-12-17周一

沟通音效外包情况

跟进狼游美术风格尝试

找音效资源临时用和给外包参考

考虑沙漏美术表现方案

体验结算、Review当前版本玩法感受

1. 2018-12-18周二

与狼游讨论沙漏美术表现方案、结合调整UI细节和音效搭配

看音效外包合同和需求表

提交软著流程

调整返回按钮位置到左下方、简化振动需求、补充结算统计细节

补充初始体验优化需求——可配置根据本局最大时间值Max的大小，在不同的随机区间取目标时间值

1. 2018-12-19周三

版本库管理，策划文档、美术资源库；代码库分离，服务端代码入库

入职流程事情、电脑配置

讨论版本库整理，产品测试相关

跟进软著申请

了解小游戏创意鼓励功能细则，确认微信创意小游戏申请的资格事项

跟进狼游美术风格尝试，沟通出美术资源时间点

1. 2018-12-20周四

了解微信接入、测试和正式发布流程

跟进软著申请，正式上架的小游戏AppID注册

出简化演示测试版UI动效流程

Review当前版本玩法感受与可能的扩展内容

结合可能的扩展玩法内容，评估美术表现定案需要的契合度

美术资源定案前出一版音效外包需求和参考 部分

1. 2018-12-21周五

季延嗣入职，沟通美术需求、参考资源

项目组沟通阶段目标和进展情况

跟进软著申请，正式上架的小游戏账号注册

美术资源定案前出一版音效外包需求和参考

1. 2018-12-24周一

讨论界面淡入淡出过场效果、美术风格初稿

商业化广告收益模型细化和玩法难度数值调整

1. 2018-12-25周二

玩法难度数值调整、商业化广告收益模型细化

补充了几档称号

并行考虑时间捕手扩展、及方案B可行性

1. 2018-12-26周三

沟通绩效奖金、年终奖金、团建费用

交流了解小游戏广告和数据情况

商业化广告收益模型细化

确认动效设计

1. 2018-12-27周四

与狼游对动效制作

配置与测试调整后的玩法参数和称号

了解微信对玩家分享可获益的约束政策后，调整分享设计

整理分享政策、广告商业化疑问

1. 2018-12-28周五

与运营同事交流确认广告商业化和分享的疑问、数据等

与商务同事体验交流游戏

完善商业化广告收益模型细化

1. 2018-12-29周六

写绩效

年度总结

与狼游交流确认广告商业化和分享的疑问、数据等

体验\整理当前版本问题

# 迭代1

1. 2019-1-2周三

打绩效

签发小游戏品鉴团成员协议、邮寄纸质版

一月份项目计划

体验\整理当前版本问题

1. 2019-1-3周四

继续体验\整理当前版本问题

整理美术反馈和正式版美术设计需求、参考游戏美术氛围

1. 2019-1-4周五

讨论美术反馈和正式版美术设计

下午请假

1. 2019-1-7周一

请假

1. 2019-1-8周二

讨论正式版美术概念稿

体验引导，调整引导参数

体验当前版本，确认遗留问题

同事体验交流感受

1. 2019-1-9周三

同事体验交流感受

整理当前版本的剩余问题

讨论美术概念稿第二波

1. 2019-1-10周四

跟进与反馈正式版美术设计

同事体验交流感受

体验参考首批6个创意小游戏

1. 2019-1-11周五

交流工作情况

体验前两天开发完善的内容、整理当前遗留问题

讨论倒沙漏版本美术

# 迭代2

1. 2019-1-14周一

了解微信公开课pro小游戏相关内容

体验周五开发完善的内容与排行榜bug修复、超越好友、整理当前遗留问题

Review各音效触发环节，删减非必要音效

引导设计的优化

1. 2019-1-15周二

体验开发的引导优化

跟进正式美术设计

跟进资源加载优化

同事体验交流感受

完善排行榜设计：排行榜自己成绩显示区；结束界面改为自己+前2名排行

评测小游戏deadline

1. 2019-1-16周三

补充群排行UI设计

了解屏幕适配方案与效果

找根据准确度区分不同音效的参考资源

1. 2019-1-17周四

跟进正式美术设计

处理之前动效和UI的遗留问题

对比参考游戏，确认屏幕适配效果

体验群排行的完善、反馈准确度音效

1. 2019-1-18周五

体验4项优化

Review失败和结束界面

讨论屏幕适配效果

完善banner广告出现的条件

1. 2019-1-21周一

了解微信平台、阿拉丁平台数据统计的支持

了解扫小程序码\二维码跳转到游戏、小游戏（截屏）分享到朋友圈

确认ios和安卓振动机制、有时没触发振动的情况

封面补充微信的游戏圈和意见反馈入口

沟通音效外包、美术效果优化

Review称号名字

整理扩展玩法

评测小游戏deadline

1. 2019-1-22周二

提交音效外包制作需求、走合同

考虑&讨论背景随当前捕获值的大小而变色

完善已有广告点设计和UI

1. 2019-1-23周三

Review分享传播、话题性

Review参考其他广告点设计

与音乐制作沟通

1. 2019-1-24周四

Review参考其他广告点设计

Review分享传播、话题性

Review小游戏行业和设计

考虑设计去除Banner广告的功能

1. 2019-1-25周五

完善商业化广告收益模型细化、结合运营目标

体验背景变色和Banner效果

# 迭代3

1. 2019-1-28周一

详细设计去除Banner广告的功能：观看视频和拉新

Banner广告的服务器开关配置

Review暂停与恢复游戏，改为从后台切回游戏处理

跟进背景变色效果和背景移动

整理上周体验的问题

1. 2019-1-29周二

确认重新拉取Banner刷新广告的需求

确认获取玩家授权方案

了解拉取视频广告失败的情况，及游戏的处理

确认背景变色效果

体验版本更新，整理问题

优化：增加引导第0步，全黑屏，界面中部有音效示意图标和文字“开启声音体验更佳”，淡出淡入到引导第1步

优化：引导第2步，当在有慧眼状态下，累积按错了2次，则在之后的慧眼引导中，显示附加提示“绿圈与圆形重合时，是最佳触屏时机”

1. 2019-1-30周三

跟进背景变色效果和背景移动

引导第三步可分享、截图，包括玩家的头像名字，与引导阶段计算得出的称号，时间戳，小程序码

印记界面增加截图和时间戳

仅在失败界面，当玩家总累积失败次数<=3时，提示“留住时间，添加到我的小程序”。

得到慧眼的提示框里加文字说明

1. 2019-1-31周四

确认视频广告UI样式和文字的调整：

失败界面：礼物图标+文字“看视频获取”；复活图标+文字“看视频复活”

结束\印记界面：礼物图标+文字“看视频获取”

封面：礼物图标+文字“礼物”

礼物和复活图标都有边框微微闪动，醒目表示可被点击

考虑补充分享设计：分享的收益、基于分享的玩法、传播文案的角度

体验版本，整理问题

评测小游戏deadline

1. 2019-2-1周五

调整banner广告重新拉取的时机；增加好友和群排行榜界面Banner广告

考虑补充分享设计：分享的收益、基于分享的玩法、传播文案的角度

体验邀请 去除广告功能

关注视频广告UI的入口、样式\文本、频次、拉取失败情况。

关注分享UI的入口，样式\文本、分享链接的图文，点击者进游戏的场景

1. 2019-2-2周六

回测邀请和去广告功能

考虑补充分享设计：分享的收益、基于分享的玩法、传播文案的角度

并行考虑时间捕手扩展、及方案B可行性

1. 2019-2-3周日

游戏广告微信\库版本支持

1. 2019-2-11周一

年假

1. 2019-2-12周二

开工沟通当前工作

体验版本、整理遗留问题

完善项目计划

Review亮哥、芳姐、钊哥建议

Review已清理的问题

参考游戏 分享UI的入口\功能，样式\文本、分享链接的图文，点击者进游戏的场景

参考游戏 视频广告UI的入口\功能、样式\文本、频次、拉取失败情况

参考游戏 banner广告的展示位置、拉取刷新频次

1. 2019-2-13周三

确认失败界面调整

Review调整游戏内的文本内容

完善分享文案：分享游戏链接和激励分享部分

参考游戏 分享UI的入口\功能，样式\文本、分享链接的图文，点击者进游戏的场景

1. 2019-2-14周四

完善分享文案：分享成绩部分

分享图美术需求 规格

1. 2019-2-15周五

沟通分享图美术需求

游戏ICON需求 参考游戏 运营素材图需求

图片格式必须为：png,bmp,jpeg,jpg,gif；不可大于2M；建议使用png格式图片，以保持最佳效果；建议图片尺寸为144px\*144px

体验版本、整理问题

# 迭代4

1. 2019-2-18周一

跟进音效制作、给新的美术视频参考、沟通语音提示目标秒数

数据记录和统计需求 部分

1. 2019-2-19周二

体验特效、反馈

体验版本、整理美术表现和bug、优化问题

1. 2019-2-20周三

体验版本、整理美术表现和bug、优化问题

体验引导3和捕手印记 新增截图生成

1. 2019-2-21周四

体验昨天完善部分

体验&优化截图的用户信息、相册授权部分

优化去广告里被邀请新玩家的用户信息授权

调试引导0淡出淡入参数、确认引导3新增的UI元素淡入需求

缩短引导2下一轮目标生成等待时间

缩短开始游戏时界面淡入的持续时间

确认banner刷新过于频繁问题：保持现状；但是游戏一些界面在拉取banner时会有卡顿

1. 2019-2-22周五

体验昨天完善部分

调整引导3淡入

跟进音效制作第一版效果

补充游戏失败、沙漏破碎、沙漏升级音效需求

1. 2019-2-25周一

体验昨天完善部分

复活后重新生成新的时间目标，而不是恢复为失败前的相同目标

引导1出现的3个目标依次播放相应的1秒、3秒、5秒的音效

显示可领取礼物的剩余数量

引导：特殊目标首次“准”和“精准”时的提示，及相应测试的gm

找游戏失败、沙漏破碎、沙漏升级音效临时资源

体验对比目标提示音长音版：确定就采用原短音版

体验反馈音效第一版修改意见

1. 2019-2-26周二

沟通美术工作

体验昨天完善部分

确认沙漏满600秒和液面升降效果

确认&配置各种参数正式版

确认适配遗留问题

1. 2019-2-27周三

参加狼游组立项会

体验昨天完善部分

新增3个音效的外包需求

数据记录和统计需求

并行考虑时间捕手扩展、及方案B可行性

1. 2019-2-28周四

体验昨天完善部分

分享链接被点击响应的统计

确认微信平台和阿拉丁数据统计支持，去掉与需求的重复部分

体验音效修改1版提反馈

确认运营需及时调整配置在服务端的数据

1. 2019-3-1周五

沟通音效外包修改需求

体验昨天完善部分

开发者工具上各种机型体验

实机部分机型体验

确认买量广告素材图需求

# 迭代5

1. 2019-3-4周一

体验昨天完善部分

处理遗留问题

确认字体方案

实机部分机型体验

在高分辨率设备上体验

1. 2019-3-5周二

体验昨天完善部分

处理遗留问题

引导2需操作准确次数降为1次，慧眼状态下错1次即会给附加提示

内部测试体验的功能优先级排期

体验音效修改2版

1. 2019-3-6周三

体验昨天完善部分

音效修改2版反馈、交流音效修改

确认在排行榜界面 打开去广告界面，两界面层级错乱的调整方案

微信小游戏UI指南

考虑反馈意见的优化

在高分辨率设备上体验

考虑引导阶段、游戏中提示、进行流程的优化

1. 2019-3-7周四

交流近期工作问题

体验昨天完善部分

讨论确认暂停\继续本局、结束本局游戏的功能流程

考虑引导阶段、游戏中提示、进行流程的优化

1. 2019-3-8周五

体验昨天完善部分

考虑&讨论确认引导阶段、游戏中提示的优化

体验音效修改3版

ipad air2和iphone6实机体验

1. 2019-3-11周一

体验昨天完善部分

音效修改3版反馈

分享图反馈

补充需求：暂停\继续本局、结束本局游戏的功能流程

补充需求：游戏进行中提示的优化

处理其他遗留问题&优化

确认特效的内存释放策略

iphone6实机体验

1. 2019-3-12周二

体验昨天完善部分

与音效外包沟通修改

高分辨率机型下体验，确认画面、系统字体精细度情况和是否适配

写公司需要的时间捕手立项材料

准备提审正式版的流程和资料

1. 2019-3-13周三

体验昨天完善部分、处理遗留问题

体验特效优化后的流畅度、拉取banner环节的流畅度

老四建议

准备提审正式版的流程和资料

体验风暴岛

1. 2019-3-14周四

体验昨天完善部分

体验音效修改、反馈意见5版

走音效外包验收、结款流程

准备提审正式版的流程和资料

回家找音效合同、弄苹果开发者帐号

1. 2019-3-15周五

确认音效合同补寄

确认苹果开发者帐号

体验昨天完善部分

准备提审正式版的流程和资料

注册阿拉丁数据

确认小游戏没有自定义分析，小程序有

安卓机、ios再试下转发带数据的游戏是不是会当掉

评测小游戏deadline

# 迭代6

1. 2019-3-16周一

体验昨天完善部分

与音效外包沟通修改

音量的均衡；以设备音量开多大为标准去调节音效本身音量

Bgm音量有些偏小了

耳机还是外放听

获取礼物的声音开始突然声音就很大很满，有些惊到人

处理遗留问题

配置引导提示次数和文本

1. 2019-3-17周二

体验昨天完善部分

处理遗留问题

走音效外包合同和付款流程

确认刚上线没开通广告时，无广告相关功能和UI时的处理

确认阿拉丁分享统计支持游戏的需求，采用阿拉丁的通用的分享统计，简化需求

配置分享图文、体验分享随机图文功能和美术效果

1. 2019-3-18周三

体验昨天完善部分

新增统计需求：排行榜按钮的点击情况、印记界面点击分享截图的情况

UI：结算界面（不包括印记界面）增加游戏圈入口（图标+’社区’）

确认阿拉丁事件、关卡统计支持游戏的需求

写小游戏介绍

体验分享随机图文功能和美术效果

1. 2019-3-19周四

体验昨天完善部分、改进字体清晰度

反馈分享图文A组的效果

交流视频广告拉取失败处理、系统字和图片模糊问题

体验发行部游戏：俄罗斯拼一拼 疯狂玩消星星 歇后语猜一猜 成语填字游戏 一口吃萝卜 开心合十一 六边形消除1010

1. 2019-3-20周五

体验昨天完善部分、背景变色

体验目标图清晰度

反馈分享图文B、C组的效果

确认引导强提示容易被误触错过的优化

完善视频广告拉取失败的处理

1. 2019-3-25周一

体验昨天完善部分

跟进、体验音效修改

评测小游戏deadline

1. 2019-3-26周二

体验昨天完善部分

反馈音效修改6版

处理遗留问题

1. 2019-3-27周三

体验昨天完善部分

音效合同付款流程

处理遗留问题

参考超越下一位好友设计

1. 2019-3-28周四

体验昨天完善部分

沟通音效修改6版

完善超越下一位好友设计

验证阿拉丁数据统计

印记界面分享改为：直接转发印记数据图文

1. 2019-3-29周五

体验昨天完善部分

体验音效修改6版

验证阿拉丁数据统计：新增用户引导、引导3截图、印记截图转化漏斗、结束界面分享、印记界面点礼物、慧眼道具获取消耗

了解taptap是不是能接入小游戏，作为宣传和接受反馈处

# 迭代7

1. 2019-4-1周一

体验昨天完善部分

处理遗留问题

验证阿拉丁数据统计：新增用户引导

反馈音效修改7版

Taptap上提交游戏

1. 2019-4-2周二

体验昨天完善部分

验证阿拉丁数据统计：新增用户引导

了解Taptap篝火计划

考虑补充分享设计：分享的收益、基于分享的玩法

评测小游戏deadline

1. 2019-4-3周三

体验昨天完善部分、音效修改7版

沟通音效修改8版

沟通近期美术安排

了解微信上买量的广告素材需求

1. 2019-4-4周四

体验昨天完善部分

了解微信小游戏测试云服务、WeTest云测试对小游戏的支持

确认广告曝光量、点击量问题

实机各种机型体验

1. 2019-4-8周一

体验昨天完善部分、整理新出现的bug&遗留问题

体验&反馈音效修改9版

沟通进度情况

截图正在生成过程中时，不允许进行其他操作

确认广告相关功能和测试后，移到自己appid开发及相关配置

体验其他游戏资源加载

了解分包加载

体验安卓机上特效流畅度

1. 2019-4-9周二

体验昨天完善部分

非好友关系被邀请后显示头像

跨天计时，领取道具次数、去banner时效

测试音效资源预加载

体验音效修改9版

确认游戏圈、意见反馈、排行榜配置

确认体验版内部测试的数据和服务器配置、资源

1. 2019-4-10周三

体验昨天完善部分

项目组内部测试体验

提审版本、运营素材配置

1. 2019-4-11周四

申请腾讯游戏创意大赛小游戏赛区报名的公司资料

了解小游戏推广启动金期限规则、新游种子计划-公测申请

考虑补充分享设计：分享的收益、基于分享的玩法

小游戏行业文章

1. 2019-4-12周五

正式发布游戏

配置阿拉丁数据漏斗

导量到uv1000

确认报名腾讯游戏创意大赛需要的资料

评测小游戏deadline

# 迭代8

1. 2019-4-15周一

开通流量主、获取正式版的广告位ID

测试&提审更新版本：开通广告位和4项开发优化

了解mp平台买量相关

1. 2019-4-16周二

体验正式版广告相关

确认腾讯游戏创意大赛的美术素材需求

跟进基础数据情况

接触发行合作

1. 2019-4-17周三

提交腾讯游戏创意大赛 小游戏赛区，追梦计划赛区

跟进玩法数据、基础数据情况

1. 2019-4-18周四

感冒请假

1. 2019-4-19周五

跟进玩法数据、基础数据情况

对比业界数据

引导和新手阶段优化

1. 2019-4-22周一

跟进玩法数据、基础数据情况

引导和新手阶段优化

讨论引导和新手阶段优化

调整&测试引导和新手阶段优化的策划部分

评测小游戏deadline

1. 2019-4-23周二

测试引导和新手阶段优化 1.2版本

1. 2019-4-24周三

测试&提审1.2版本

发布1.2版本

跟进买量测数据

1. 2019-4-25周四

买量测数据

跟进玩法数据、基础数据情况

了解沟通wecare项目

1. 2019-4-26周五

讨论后续项目开展

跟进玩法数据、基础数据情况

阿拉丁统计新增用户不准，比自己数据库少，比微信mp平台更少

# 迭代9

1. 2019-4-28周日

跟进玩法数据、基础数据情况

根据数据，进一步调整引导2停留时间

测试数据总结

提审&发布1.3版本 买量

1. 2019-4-29周一

跟进玩法数据、基础数据情况

引导阶段继续优化方案

1. 2019-4-30周二

交涉时间捕手创意小游戏被评审

跟进玩法数据、基础数据情况

与发行商沟通合作意向

评测小游戏deadline

1. 2019-5-5周日

与公司沟通外部发行计划和合同

跟进玩法数据、基础数据情况

1. 2019-5-6周一

跟进外部发行计划和合同

跟进玩法数据、基础数据情况

并行考虑后续新项目

1. 2019-5-7周二

跟进外部发行计划和合同

并行考虑后续新项目

1. 2019-5-8周三

跟进外部发行计划和合同

并行考虑后续新项目

评测小游戏deadline

1. 2019-5-9周四

跟进外部发行计划和合同

并行考虑后续新项目

1. 2019-5-10周五

考虑后续新项目 小鬼去哪了和TwinSpin改版

# 迭代10

1. 2019-5-13周一

跟进发行需求对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了和TwinSpin改版

1. 2019-5-14周二

跟进发行对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了和TwinSpin改版

1. 2019-5-15周三

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-16周四

跟进发行对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

续签小游戏评审

1. 2019-5-17周五

处理发行方的基础接入需求

考虑后续新项目 小鬼去哪了

签发小游戏品鉴团成员协议、邮寄纸质版

评测小游戏deadline

1. 2019-5-20周一

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-21周二

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

评测小游戏deadline

1. 2019-5-22周三

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-23周四

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-24周五

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

# 迭代11

1. 2019-5-27周一

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-28周二

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-29周三

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-30周四

跟进运营对接

软著授权书

重寄品鉴团纸质合同

广告流量主结算邮件

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-5-31周五

跟进小游戏迁移流程、运营增加功能

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-3周一

跟进小游戏结算账号转移、运营增加功能

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-4周二

准备创意小游戏申请材料

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-5周三

考虑后续新项目 小鬼去哪了

转型策略

1. 2019-6-6周四

与运营对接引导部分调整需求

考虑后续新项目 小鬼去哪了

# 迭代12

1. 2019-6-10周一

考虑运营合作策略

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-11周二

跟进运营对接

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-12周三

考虑后续新项目 小鬼去哪了

考虑后续新项目 TwinSpin

1. 2019-6-13周四

考虑后续新项目 小鬼去哪了

考虑后续新项目 TwinSpin

1. 2019-6-14周五

考虑后续新项目 小鬼去哪了

考虑后续新项目 TwinSpin

1. 2019-6-17周一

跟进时间捕手运营情况

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-18周二

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-19周三

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-20周四

考虑后续新项目 小鬼去哪了

1. 2019-6-21周五

考虑后续新项目 小鬼去哪了

# 迭代13

# 备忘

考虑无慧眼轮时按错次数高的优化

异步协同项目管理工具

录入简单

便于跟踪

并行修改

考虑项目开发方式

考虑团队协作方式

考虑奖金激励

发布、更新、热更新、审核服务器

OA系统流程

Idea Manager

PAX

CIGADC

6-20停车证

旅行串串

兔子大冒险

回到8090

动物餐厅

小小勇者